# Tổ chức Sprint Retrospective cho nền tảng mua bán đồ công nghệ cũ RikkeiReTech

## Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Nhóm có 2 kỹ thuật để ghi ý kiến lên thẻ:

• Start–Stop–Continue: nên bắt đầu, nên dừng, nên giữ.

• 4Ls: Liked (điều thấy tốt), Learned (điều học được), Lacked (điều còn thiếu), Longed For (điều mong có).

Sprint này vấn đề đã khá rõ (xem nhật ký), buổi họp chỉ 45 phút và cả nhóm muốn có ngay hành động.

Yêu cầu:

• (a) Chọn 1 kỹ thuật và giải thích trong 1 câu.

• (b) Xếp thẻ T2–T5 vào cột của kỹ thuật đã chọn. Thẻ không thuộc Sprint Retrospective thì ghi chuyển cho ai. Thẻ đổ lỗi cá nhân thì viết lại rồi mới xếp. T1 đã điền làm mẫu.

Kỹ thuật chọn và lý do: Chọn Start–Stop–Continue vì Sprint này vấn đề đã khá rõ ràng, thời lượng họp ngắn và nhóm muốn hướng đến việc đưa ra các hành động cải tiến cụ thể ngay lập tức.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop. Quy trình kiểm thử bị dồn việc cuối Sprint, cần dừng cách làm này. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại: “Thông tin về lỗi được chia sẻ quá muộn khiến tiến độ xử lý bị gấp.” -> Xếp vào Stop để khắc phục việc thông tin chậm trễ thay vì đổ lỗi cá nhân. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Không thuộc Sprint Retrospective. -> Chuyển cho PO để xem xét cập nhật lại Product Backlog / tính năng sản phẩm. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start. Cần bổ sung tiêu chí kiểm thử trên mobile vào DoD ngay. |

## Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

Chọn DT-01 hoặc DT-02 trong nhật ký, rồi điền 2 bảng:

• Khía cạnh: chọn 1 trong 5 là con người, tương tác, quy trình, công cụ, DoD.

• Insight: nêu nguyên nhân, không nêu tên người.

• Improvement: cụ thể, đo được, có người theo dõi, làm được ngay Sprint sau, có lúc kiểm tra lại (SMART).

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 | Quy trình / DoD | Nhóm không thực hiện kiểm thử cuốn chiếu mà dồn toàn bộ kiểm thử vào cuối Sprint, dẫn đến soát lỗi quá muộn, không kịp thời gian sửa để đạt Done. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Thực hiện kiểm thử cuốn chiếu ngay khi hoàn thành từng phần tính năng. | Dev & Tester | Buổi Retro của Sprint tiếp theo | Các task kiểm thử hoàn thành sớm trước ngày cuối ít nhất 2 ngày trên bảng quản lý công việc. |

## Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Ở buổi trước, cả nhóm chỉ trích một Developer suốt buổi và sau đó không ai dám nói thật. Duy ghi nháp 6 hoạt động, chưa đúng thứ tự:

| Mã | Hoạt động |
| --- | --- |
| H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại. |
| H2 | Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. |
| H3 | Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước. |
| H4 | Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. |
| H5 | Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. |
| H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau. |

Yêu cầu:

• (a) Xếp 5 hoạt động phù hợp theo đúng 5 bước của buổi Retrospective (ghi mã, ví dụ H? → H? → …). Loại 1 hoạt động không phù hợp và nêu lý do trong 1 câu.

• (b) Viết 2–3 câu Duy nói để mở đầu buổi họp.

Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H4

Hoạt động bị loại và lý do: Loại H4 vì vi phạm nguyên tắc tự tổ chức của Scrum Team; giải pháp phải đến từ sự thảo luận và đồng thuận của cả nhóm.

Lời mở đầu: “Chào cả nhà, cảm ơn mọi người đã tham gia buổi Sprint Retrospective hôm nay. Mục tiêu của chúng ta trong 45 phút tới là cùng nhìn lại xem điều gì đã làm tốt, điều gì còn vướng mắc để cải thiện, và tuyệt đối chúng ta sẽ tập trung vào quy trình, sự việc chứ không đổ lỗi cá nhân nhé. Trước tiên, chúng ta hãy cùng xem lại các hành động cải tiến từ Sprint trước đã thực hiện ra sao nhé.”